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EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Bryssel 18.12.2002

KOM(2002) 742 lopullinen

KOMISSION KERTOMUS

Itävallan suunnittelemasta Voest Alpine Erzberg Gesellschaft mbH:lle myönnettävästä tuesta 29 päivänä marraskuuta 1995 tehdyn komission päätöksen seuranta

KOMISSION KERTOMUS

Itävallan suunnittelemasta Voest Alpine Erzberg Gesellschaft mbH:lle myönnettävästä tuesta 29 päivänä marraskuuta 1995 tehdyn komission päätöksen seuranta

1. Johdanto

Komissio esittää selontekonsa, joka koskee Itävallan suunnittelemasta Voest Alpine Erzberg Gesellschaft mbH:lle myönnettävästä tuesta 29 päivänä marraskuuta 1995 tehdyn komission päätöksen
 seurantaa, kyseisen päätöksen 3 artiklan mukaisesti. Tässä selonteossa käsitellään 30. kesäkuuta 2002 mennessä tapahtunutta kehitystä niiden tietojen perusteella, jotka Itävallan viranomaiset antoivat 7. marraskuuta 2002 päivätyssä kirjeessään.

2. Tuen ja sille asetettujen ehtojen kuvaus

Hyväksytystä tuesta 19,77 miljoonaa euroa on tarkoitettu vuosien 1995–2002 liiketappioiden kattamiseen ja 9,88 miljoonaa euroa kuluihin, jotka aiheutuvat kaivoksen sulkemisesta turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Tuen tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön kaivostoiminnan lakkauttaminen asteittain vuoteen 2002 mennessä.

Tuen hyväksymiselle asetettiin muun muassa seuraavat ehdot:

· edellä olevassa taulukossa ilmoitettu tuen vuotuinen enimmäismäärä ja tuotannon vuotuinen enimmäismäärä eivät saa ylittyä (toistaiseksi noudatettu)

· toimintatuen määrä ei saa ylittää tuotantokustannusten ja myyntitulojen erotusta (toistaiseksi noudatettu)

· rautamalmista laskutetun hinnan on vastattava markkinahintaa eikä se saa olla alhaisempi kuin ulkomailta tuodun rautamalmin hinta (toistaiseksi noudatettu).

3. Tuotanto ja myynti

Vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla VAEG tuotti 480 000 tonnia rautamalmia, jonka rautapitoisuus oli keskimäärin 33,6 prosenttia, sekä 487 000 tonnia heikompilaatuista tuotetta, jota sen ainoa asiakas voestalpine AG (entinen Voest Alpine Stahl AG) voi käyttää masuunin panosmateriaalina (Möllerzusatzmaterial). Vuoden 2002 sallittu enimmäismäärä on 700 000 tonnia rautamalmia.

Vakiolaatuinen rautamalmi myytiin hintaan 10,14 euroa tonnilta.

Heikompilaatuista materiaalia (Möllerzusatzmaterial) myytiin 6,03 eurolla tonnilta kalkkikivimurskan (Kalkschotter) markkinahinnan perusteella.

Rautamalmin ja heikompilaatuisen materiaalin (Möllerzusatzmaterial) toimitusten keskihinta oli 8,05 euroa tonnilta. Laskutettu hinta, jossa on mukana kulut kuljetuksesta voestalpinelle Linziin, oli 53,50 euroa tonnilta rautaa.

Edellä mainittu rautamalmista maksettu raudan tonnihinta on korkeampi kuin vastaava tuontirautamalmista maksettava hinta. Näin voidaan todeta, että vuoden 2002 alkupuoliskon hinnat eivät olleet alhaisempia kuin 29. marraskuuta 1995 tehdyn komission päätöksen 2 artiklassa säädetyt hinnat.

Liitteessä esitetään yksityiskohtainen katsaus tuotannosta, tuotantokustannuksista, myynnistä, hinnoista ja tappioista.

4. Maksetun tuen ja hyväksytyn tuen vertailu

.


Tuki yhteensä

Toimintatuki

Sulkemistuki


(miljoonaa euroa)
Hyväksytty
Maksettu 
Hyväksytty
Maksettu
Hyväksytty
Maksettu

1995–2001*
26,02
21,86
18,31
17,22
7,70
4,64

2002
3,63

1,45

2,18


 Yhteensä
29,65
21,86
19,77
17,22
9,88
4,64


* Tarkemmat tiedot vuosista 1995–2001 aiemmissa selonteoissa.

Vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla yhtiölle ei maksettu tukea.

5. Henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärän vähentämistä suunnitellaan seuraavasti:
Henkilöstö
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Tuotanto
280
276
273
273
254
242
210
181

Sulkemistoimet
6
10
13
13
20
20
31
34

Yhteensä
286
286
286
286
274
262
241
215

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen henkilöstön kokonaismäärä supistettiin 30. kesäkuuta 2002 mennessä 174 henkilöön. Näin ollen henkilöstön vähentäminen on edennyt suunniteltua nopeammin.

LIITE

Tuotannon kulujen ja tuottojen vertailu


Rautamalmi
Heikompilaatuinen materiaali
Sulkeminen ja turvatoimet
Yhteensä

Tuotanto (tonnia)
480 000
487 000

967 000

Kulut
(EUR 000’)
(EUR/tonni)
(EUR 000’)
(EUR/tonni)
(EUR 000’)
(EUR 000’)
(EUR/tonni)

Tuotanto
603
1,26
745
1,53

1 348
1,39

Louhinta
1 741
3,63
745
1,53

2 486
2,57

Jalostus
2 270
4,73
531
1,09

2 801
2,90

Laadunvalvonta
273
0,57
146
0,30

419
0,43

Kuljetukset
195
0,41
239
0,49

434
0,45

Yleiskulut
500
1,04
531
1,09

1 031
1,07

Kaivoksen ehtyneisiin osiin liittyvät kustannukset
156
0,33



156
0,16

Sulkeminen (tekniset ja sosiaaliset toimenpiteet)




317
317
0,33

Tuotannon kulut yhteensä
5 738
11,97
2 937
6,03
317
8 992
9,30

Tuotot:
Rautamalmi
Heikompilaatuinen materiaali

Yhteensä

Myynti (tonnia)
480 000
487 000

967 000

Myynti (arvo)
4 867
10,14
2 937
6,03

7 804
8,07

Laatuero-alennus
-23




-23


Yhteensä
4 844
10,09
2 937
6,03

7 781
8,05

Erotus








Liiketoiminnan tulos
-984



-317
-1 211


Tuki
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